附件3

永州市湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施项目表

表1 湘江干流及主要支流、湖库环境质量现状和目标

| 序号 | 水体名称 | 现状水质类别 | 2015年目标 | 2018年目标 | 2021年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘江 （永州与衡阳交界处归阳断面） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 2 | 湘江 （祁阳浯溪大桥至祁阳县取水口下游300米） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 3 | 湘江 （祁阳县拟建水厂取水口上游2000米至下游500米） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 4 | 湘江 （祁阳浯溪电站水库库内） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 5 | 湘江 （祁阳湘祁电站水库库内） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 6 | 湘江 （冷水滩区周家坝至黄阳司镇刀背石码头） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 7 | 湘江 （冷水滩区港子口断面） | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 8 | 湘江 （冷水滩区曲河大桥上游800米至菱角山水厂取水口下游200米） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| 9 | 湘江 （冷水滩区岚角山镇巴洲村一级电排站至油榨码头） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| 10 | 潇水 （零陵区诸葛庙渡口至娘子岭水厂取水口下游200米） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 11 | 潇水 （双牌水库大坝至县水文站） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 12 | 潇水 （双牌水库库内） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 13 | 潇水 （道县两河口断面） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 14 | 潇水 （道县水厂断面） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 15 | 潇水 （道县韩家断面） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 16 | 潇水 （道县青口断面） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 17 | 潇水 （江华东西河汇合口至唐家山） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| 18 | 潇水 （江华县大桥河与中河汇合口至码碱桥下游300米） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 19 | 潇水 （江华县涔天河水库库内） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 20 | 潇水 （蓝山县野狗山至暗山） | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 21 | 石期河 （零陵区东湘桥至湘江汇合口） | IV类 | IV类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 22 | 紫溪河 （东安县新屋至县二水厂取水口下游200米） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 23 | 紫溪河 （东安县源头至紫云乡政府） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 24 | 新田县金陵水库库内 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 25 | 宁远县水市水库库内 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 26 | 祁水 （祁阳县杉树桥至黎家坪水厂取水口下游200米） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 27 | 白水 （祁阳县黄花河入白水处至白水镇取水口下游200米） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 28 | 潇水消江 （江永县大坪坳水库大坝至红山河坝） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 29 | 舂陵水新田湾河（蓝山县汇源瑶族乡三十六湾村至县二水厂取水口下游200米） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

表2 矿山废水治理及回用工程

| 序号 | 所在县（市区） | 纳污水体名称 | 项目业主单位 | 项目名称 | 主要工程内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零陵区 | 潇水 | 零陵国土资源局 | 零陵锰矿区综合治理工程 | 矿山复绿 | 2013年12月 |
| 2 | 零陵区 | 潇水 | 零陵国土资源局 | 李家-下井锰矿复绿工程 | 矿山复绿 | 2014年12月 |
| 3 | 零陵区 | 潇水 | 零陵区人民政府 | 零陵区废弃矿山综合治理项目 | （1）五里牌-东湘桥区域内五里牌至东湘桥国道3Km路段12万吨选锰废渣清理回填至程家村采空区；程家村8座尾砂库闭库；废渣堆场、回填区和闭库尾砂库植被恢复。（2）火湘桥-赵家村乡道区域内火湘桥-赵家村乡道4Km路段17万吨选锰废渣清理回填至火湘桥采空区；坦夫2座尾砂库闭库；废渣堆场、回填区和闭库尾砂库植被恢复。（3）山支尾矿区内山支尾矿区1Km路段8万吨选锰废渣清理回填至山支尾采空区；废渣堆场、回填区植被恢复。（4）冷山坳（珠山镇东湘桥-梳子铺乡）区域内3Km路段15万吨选锰废渣清理回填至程家村采空区；废渣堆场、回填区植被恢复。 | 2014年12月 |
| 4 | 零陵区 | 潇水 | 零陵区人民政府 | 零陵区废弃矿山综合治理二期项目 | 1、水口山坪夫桥-跃家乡道两侧14万吨选锰废渣、受污染田地约8万吨尾砂清理回填至采空区；沿线6座尾砂库闭库；废渣堆场、回填区和闭库尾砂库植被恢复。2、石岩头-井仔头乡道两侧15万吨选锰废渣、受污染田地约15万吨尾砂清理回填至采空区；沿线4座尾砂库闭库；废渣堆场、回填区和闭库尾砂库植被恢复。3、黄田铺五里牌-丁塘乡道两侧6万吨选锰废渣、受污染田地约4万吨尾砂清理回填至采空区；沿线3座尾砂库闭库；废渣堆场、回填区和闭库尾砂库植被恢复。4、梳子铺车头源斑竹塘乡道两侧5万吨选锰废渣、受污染田地约3万吨尾砂清理回填至采空区；沿线3座尾砂库闭库；废渣堆场、回填区和闭库尾砂库植被恢复。 | 2014年12月 |
| 5 | 东安 | 紫溪河 | 东安县国土资源局 | 东安矿山复垦 | 矿山复垦 | 2015年12月 |
| 6 | 道县 | 泡水河 | 道县国土资源局 | 道县湘源锡矿综合治理工程 | 矿山复绿 | 2013年12月 |
| 7 | 江永县 | 潇水 | 江永县人民政府 | 湖南省永州市江永县大泊水铅锌矿重金属污染综合治理项目 | 对一级尾砂库进行闭库，并库区进行复土还绿。在厂区原贮矿场新建一个容量为1200立方的临时贮存库 | 2014年12月 |
| 8 | 江永县 | 永明河 | 江永县飞龙有限责任公司 | 江永县飞龙公司选矿废水综合处理回用项目 | 1600t/d废水处理回用水设施，600 t/d尾矿库溢流废水处设施。集水反应池3个、沉淀池3个、压滤系统3套，膜处理系统1套 | 2015年6月 |
| 9 | 江华瑶族自治县 | 湘江-潇水 | 湖南俊宏矿产投资有限公司 | 江华县俊宏公司选矿废水综合处理回用项目 | 3480t/d废水处理回用水设施，120 t/d尾矿库溢流废水处设施。集水反应池3个、沉淀池3个、压滤系统3套，膜处理系统1套 | 2015年12月 |
| 10 | 江华瑶族自治县 | 湘江-潇水 | 湖南锦艺矿业有限公司 | 铜山岭有色金属矿工业废水治理与回用 | 对尾矿库进行防渗泄治理、主坝加固、周边环境治理、，建立日处理3000吨废水处理厂 | 2014年12月 |
| 11 | 江华瑶族自治县 | 湘江-潇水 | 江华县大潮锰铁矿 | 江华县大潮锰铁矿选矿废水综合处理回用项目 | 4000t/d废水处理回用水设施，1500 t/d尾矿库溢流废水处设施。集水反应池3个、沉淀池3个、压滤系统3套，膜处理系统1套 | 2015年12月 |

表3 尾矿库治理工程

| 序号 | 所在县（市区） | 纳污水体名称 | 项目业主单位 | 项目名称 | 主要工程内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零陵区 | 湘江 | 石岩头镇政府罗家村 | 白路塘尾矿库 | 坝基加固 | 2015年12月 |
| 2 | 零陵区 | 湘江 | 珠山镇寨子脚 | 林青卫尾矿库 | 除险加固 | 2015年12月 |
| 3 | 零陵区 | 湘江 | 珠山镇诸仙寺 | 禾家冲尾矿库 | 除险加固 | 2015年12月 |
| 4 | 道县 | 潇水 | 道县环境污染治理有限责任公司 | 道县冶炼厂锰矿铁夹岭1、2号尾矿库隐患综合治理工程 | 干滩平整及滩面明坑回填；主坝及子坝加固，降低库内浸润线高度和坡比；坡面植草、库内植土复垦植树，防止雨水冲刷。新建尾矿库上游及山谷边脚防洪沟渠；主坝加固，降低库内浸润线高度和坡比；新建尾矿防洪沟渠和溢洪道； | 2014年12月 |
| 5 | 江永县 | 永明河 | 江永县银铅锌矿 | 江永县银铅锌矿尾渣再生利用及尾矿库防渗处理项目 | 扩建10万m3尾矿库，原尾矿库铺HDPE防渗膜15万m2，排洪沟长7km。 | 2015年12月 |
| 6 | 江永县 | 永明河 | 江永县人民政府 | 江永县众力矿业有限责任公司遗留尾砂库闭库工程 | 对库容3万m3、贮存5万吨的遗留尾砂库进行闭库存。 | 2014年12月 |
| 7 | 江永县 | 永明河 | 江永县飞龙工贸有限责任公司 | 江永县飞龙工贸有限责任公司尾矿库防渗处理项目 | 30万吨尾矿库尾砂重金属稳定化处理，铺设尾矿库内导流管3km，铺HDPE防渗膜3万m2，排洪沟长4km。 | 2014年12月 |
| 8 | 宁远县 | 湘江水 | 冷水镇人民政府 | 宁远县冷水镇锡海铁矿无主尾矿库综合治理项目 | 尾矿坝加固；修建排泄设施；库内粘土填平及植被恢复；尾矿库闭库后动态监测。 | 2014年12月 |
| 9 | 宁远县 | 湘江水 | 九嶷山乡人民政府 | 宁远县九嶷山乡向阳头无主尾矿库综合治理项目 | 尾矿坝加固；修建排泄设施；库内粘土填平及植被恢复；尾矿库闭库后动态监测。 | 2014年12月 |
| 10 | 宁远县 | 湘江水 | 湾井镇人民政府 | 宁远县湾井镇桥头风吹岭铁矿无主尾矿库综合治理项目 | 尾矿坝加固；修建排泄设施；库内粘土填平及植被恢复；尾矿库闭库后动态监测。 | 2014年12月 |
| 11 | 宁远县 | 湘江水 | 仁和镇人民政府 | 宁远县仁和镇冯石铁矿无主尾矿库综合治理项目 | 尾矿坝加固；修建排泄设施；库内粘土填平及植被恢复；尾矿库闭库后动态监测。 | 2014年12月 |
| 12 | 宁远县 | 九嶷河 | 九嶷山乡人民政府 | 宁远县九嶷山乡癞子山铅锌矿无主尾矿库综合治理项目 | 尾矿坝加固；修建排泄设施；库内粘土填平及植被恢复；尾矿库闭库后动态监测。 | 2014年12月 |
| 13 | 宁远县 | 九嶷河 | 中和镇人民政府 | 宁远县中和镇保和铜矿选厂尾矿库无主尾矿库综合治理项目 | 尾矿坝加固；修建排泄设施；库内粘土填平及植被恢复；尾矿库闭库后动态监测。 | 2014年12月 |
| 14 | 江华瑶族 自治县 | 潇水 | 沱江镇人民政府 | 七工田铁矿区尾矿堆、池治理 | 平整尾矿堆、池，植树造林 | 2015年12月 |
| 15 | 江华瑶族 自治县 | 潇水 | 润昊矿业公司 | 洪水冲铁矿区尾矿堆、池治理 | 平整尾矿堆、池，植树造林 | 2015年12月 |
| 16 | 江华瑶族 自治县 | 潇水 | 湖南锦艺矿业公司 | 铜山岭尾矿库排洪系统改造和污水治理系统改造 | 增建一套排洪系统和有关观测系统；增建一套污水治理系统和有关观测系统 | 2015年12月 |
| 17 | 蓝山县 | 潇水 | 蓝山县安监局、所城镇政府 | 蓝山县所城镇笔架山尾矿库隐患综合治理项目 | （1）在现有坝体下游修建新的尾矿坝,在新尾矿坝下部埋设渗水管,降低库内浸润线高度。（2）沿尾矿库边界新建环库截洪沟。（3）调整尾矿库矿渣堆体外坡比，使堆体达到稳定状态。（4）对尾矿库进行闭库治理，库内矿体表面进行覆盖并恢复植被。（5）整平附近破坏的山坡表面，并植草植树，恢复植被，以减少水土流失。 | 2014年12月 |
| 18 | 蓝山县 | 潇水 | 蓝山县安监局 毛俊镇火市办事处 | 蓝山县火市大汉口铁锰矿尾矿库隐患综合治理项目 | （1）在现有坝体下游修建新的尾矿坝,在新尾矿坝下部埋设渗水管,降低库内浸润线高度。（2）沿尾矿库边界新建环库截洪沟。（3）调整尾矿库矿渣堆体外坡比，使堆体达到稳定状态。（4）对尾矿库进行闭库治理，库内矿体表面进行覆盖并恢复植被。（5）整平附近破坏的山坡表面，并植草植树，恢复植被，以减少水土流失。（6）对尾矿渣运输而破坏的村道进行恢复改造。 | 2014年12月 |

表4   企事业单位废水治理项目

| 序号 | 所在县区 | 纳污水体名称 | 项目业主单位 | 项目名称 | 主要工程内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零陵 | 潇水 | 湖南兵器建华精密仪器有限责任公司 | 湖南省建华精密仪器有限责任公司电镀废水深度回收工程 | 完善厂区清污分流、污污分流、初期雨水收集系统，设计日处理 能力为150吨，完善废水回用系统 | 2013年12月 |
| 2 | 零陵区 | 湘江 | 永州市零陵区锰资源综合开发有限公司 | 永州市零陵区石期河流域重金属污染治理工程 | 清理石期河流域周边存在的历史遗留的重金属尾砂共25处（含石期河河畔两岸尾砂），合计重金属尾砂量约为91.9万立方米（约 183.8万吨），选择就近的11处采空区进行填埋，新建 11处挡土墙，总长1220米，浆砌块石1.464万立方米。清除4段河畔总长16.5千米历史遗留尾砂，新建挡土墙11.8千米，浆砌块石2.832万立方米。本项目总共需要生态恢复161万平方米。 | 2015年12月 |
| 3 | 零陵区 | 湘江 | 永州市零陵区锰资源综合开发有限公司 | 永州市零陵区南津渡工业集聚区重金属废渣治理项目 | 对永州市零陵区南津渡工业集聚区以及原东湘桥锰矿历史遗留的含重金属废渣约43万吨、被重金属废渣污染的土壤约11万立方米进行安全处置和填埋。建设期间日处理含重金属废渣约1600吨/日（处理期一年），设计填埋库总容量约为44万立方米，净库容量39.7万立方米。原废渣堆存点植被恢复面积约210亩。 | 2014年12月 |
| 4 | 零陵区 | 潇水 | 永州市鑫诚锰业有限公司 | 永州市鑫诚锰业有限公司重金属污染治理项目 | 1）、中和反应池Φ8000×6300mm。2）、脱硫除锰物理化学沉淀池9×3×5m。3）、第一级至第三级中间水池3×3×3m。4）、氨氮吹脱及吸收系统。5）、折点氯化法脱氮处理装置。6）、污泥处理系统。 | 2014年12月 |
| 5 | 零陵区 | 潇水 | 零陵区人民政府 | 零陵区氧化锌厂重金属污染治理项目 | 安全处置关闭淘汰后的8家氧化锌厂遗留的重金属废渣900吨，遗留生产废水500吨。 | 2015年12月 |
| 6 | 零陵区 | 潇水 | 永州市零陵东湘锰业有限公司 | 永州市零陵东湘锰业有限公司电解锰废水处理工程 | PH、SS(mg/l)、SS(mg/l)、CODcr(mg/l)等综合治理达标排放 | 2015年12月 |
| 7 | 零陵区 | 潇水 | 永州市永昌化工有限公司 | 永州市永昌化工有限公司废水治理工程 | 新增电除尘设备一套、脱吸塔、填料塔，对原有污水处理池进行整改 | 2015年12月 |
| 8 | 冷水滩 | 湘江 | 湖南兵器跃进机电有限责任公司 | 湖南跃进机电有限责任公司含铬废水深度处理回用工程 | 将电镀生产工艺更改为电泳生产工艺，完善电泳废水处理和回用系统。 | 2013年12月 |
| 9 | 冷水滩 | 湘江 | 永州锦络电子有限公司 | 镀镍、镀锡废水处理工程 | 采用“预处理+离子交换+反渗透”工艺，日处理含镍、含锡电镀废水10t/d；采用“过滤、超滤、防渗透”工艺处理电镀综合废水并回用，日处理能力为48m3/d,处理后的浓液送有资质单位处置。 | 2014年12月 |
| 10 | 冷水滩 | 湘江 | 冷水滩区人民政府 | 冷水滩区蓝天化工厂等涉重金属企业关闭淘汰后遗留废渣污染治理 | 关闭淘汰冷水滩蓝天化工厂、永州市宏发冶炼有限公司、冷水滩花桥夕阳红冶炼厂、五星锑品厂、永州市天元化工有限公司、永州市冷水滩天诚化工有限公司、李向阳硫酸铜厂等7家企业；安全处置遗留的2240吨含各类重金属废渣。 | 2015年12月 |
| 11 | 祁阳县 | 湘江 | 祁阳县人民政府 | 祁阳县东鑫电源科技有限公司铅酸蓄电池淘汰及遗留污染 | 厂区内遗留废渣、污染土壤安全处置 | 2013年12月 |
| 12 | 祁阳县 | 祁水 | 湖南祁阳鑫利冶金化工有限公司 | 含重金属废渣废水治理工程 | 建设一座危废暂存仓库，建筑面积为4800平方米，层高为4米，同时配套建设渗滤液收集处理系统，对原有废水处理设施进行改建。 | 2015年12月 |
| 13 | 祁阳县 | 湘江 | 湖南凯盛鞋业有限公司 | 废水处理系统扩建及中水回用工程 | 改建废水处理设施，建设中水回用管网系统实现废水回用。 | 2014年12月 |
| 14 | 祁阳县 | 湘江 | 祁阳县中医院 | 医疗废水处理项目 | 建设日处理量500m3/d的医疗废水处理设施，完善纳污管网 | 2014年12月 |
| 15 | 东安县 | 芦洪江 | 东安县宏兴锌业有限责任公司 | 东安县宏兴锌业有限责任公司重金属污染综合治理工程 | 工程防渗、清污分流、渣库修建、应急设施建设；新建含镉废物（铜镉渣）无害化处理线。 | 2014年12月 |
| 16 | 东安县 | 石期河 | 东安县人民政府 | 石期河流域东安段环境综合治理项目 | 1.石期河东安段含重金属底泥和废渣清理。2.清理出的底泥和废渣脱水及稳定化处置。3.清理后石期河河道生态恢复。4.石期河两岸受侮辱农田等土壤修复。 | 2015年12月 |
| 17 | 东安县 | 石期河 | 湖南东港锑品有限公司 | 湖南东港锑品有限公司烟气治理（重金属和二氧化硫减排）项目及示范 | 采用烟气余热利用-可再生脱硫-硫资源回收工艺对烟气治理设施更新改造。 | 2015年12月 |
| 18 | 东安县 | 老龙江 | 东安县人民政府 | 东安县大庙口钨矿区废渣安全处置工程 | 建设库容30万吨的安全填埋场1座，对钨矿区遗留的25万吨废渣进行稳定/固化处置。 | 2014年12月 |
| 19 | 双牌县 | 潇水 | 双牌县城市建设投资有限公司 | 双牌县五里牌镇历史遗留重金属污染综合治理项目 | 建设固化处理厂一座，固化处理含镉废渣86493.2吨，建设安全填埋场一座，总库容为90000立方米；对199.5亩原含镉废渣污染场地进行生态恢复；对504.2亩受镉污染农田进行治理修复。 | 2015年12月 |
| 20 | 双牌县 | 潇水 | 双牌县人民政府 | 永州市富宁有色金属有限公司关闭后重金属污染治理项目 | 富宁公司厂内遗留3000立方米废液处理达标排放，对遗留950吨废渣、900吨废弃原料进行安全处理 | 2013年12月 |
| 21 | 双牌县 | 潇水 | 双牌县人民政府 | 永州市瑞雪化工有限责任公司遗留重金属污染治理项目 | 1、对遗留的含重金属废水、废油采取就地处置的方式进行处理。 2、对厂区内遗留的固废（烟灰和碱渣）外委有危废经营许可证的单位进行处理或综合利用。 3、对厂区内现有2个仓库改建为危废贮存库；4、对厂区进行植树绿化。 | 2015年12月 |
| 22 | 道县 | 潇水 | 道县城市建设投资开发有限公司 | 道县仙子脚镇原石山化工厂含砷废渣安全处置工程 | 建设10.5万吨/年危险固废的固化处理线一条；建设库容为15万立方米的安全填埋场一座，对水泥固化后的含砷废渣进行安全填埋；建设处理量40 立方米/日的废水处理站一座，对临时渗滤液收集池中废水以及封场后渗滤液进行处理；对原石山化工厂内含砷废渣移除后的100.66亩污染场地进行生态恢复。 | 2015年12月 |
| 23 | 道县 | 潇水 | 道县商业事务管理办公室 | 道县城关生猪定点屠宰场废水治理工程 | 采用厌氧-接触氧化处理工艺处理废水，新建机械格栅池、初沉淀池及二沉淀池、调节池、气浮池、厌氧池、曝气池、接触氧化池、终沉池、污泥池、板框压滤机等。 | 2015年3月 |
| 24 | 道县 | 潇水 | 道县人民政府 | 道县泡水河流域历史遗留重金属污染综合治理一期工程 | 对锡矿区33.8万m3的废渣进行清理并固化/稳定化，新建一座有效库容为37.9万m3的Ⅱ类填埋场对处置后废渣进行填埋处置，并设置渗滤液收集和处理系统 | 2015年12月 |
| 25 | 江永县 | 潇水 | 江永县城市建设投资有限责任公司 | 湖南省江永县铅锌重金属废渣综合治理工程 | 建设一座总库容为34.0万立方米的危险废物安全填埋场。对36.5万吨含重金属废渣进行稳定化/固化预处理，与3.7万吨受污染土壤一并送安全填埋场进行安全填埋。对原废渣堆存点废渣的清除后所在区域进行生态恢复。 | 2015年12月 |
| 26 | 江永县 | 潇水河 | 江永县银铅锌矿 | 江永县银铅锌矿污水处理设施建设项目 | 重金属废水深度治理 | 2013年12月 |
| 27 | 江永县 | 潇水 | 江永县人民政府 | 湖南省永州市江永县大泊水铅锌矿重金属污染综合治理项目 | 对一级尾砂库进行闭库，并库区进行复土还绿。在厂区原贮矿场新建一个容量为1200立方的临时贮存库 | 2015年12月 |
| 28 | 江永县 | 永明河 | 江永县人民医院 | 江永县人民医院废水治理项目 | 处理能力200t/d的污水处理站1座。工程内容：格栅井1个、调节池1座、一沉池1座、生物接触氧化池1座、反应池2座、二沉池1座、消毒池1座、污泥消化池1座、风机房1座、自动控制系统1套。 | 2014年12月 |
| 29 | 江永县 | 永明河 | 江永县妇幼保健院 | 江永县妇幼保健院废水治理项目 | 处理能力200t/d的污水处理站1座。工程内容：格栅井1个、调节池1座、一沉池1座、生物接触氧化池1座、反应池2座、二沉池1座、消毒池1座、污泥消化池1座、风机房1座、自动控制系统1套。 | 2014年12月 |
| 30 | 江永县 | 永明河 | 工业小区 | 江永县工业园废水治理项目 | 处理能力2万吨/天污水处理厂1 座，工程内容：进水泵房、沉砂池、CAST反应池、二沉池、回流污泥泵房、储泥池、污泥脱水机房、污泥堆棚、综合楼、配电间等构（建）筑物及设备安装等. | 2015年12月 |
| 31 | 江永县 | 永明河 | 江永县市场服务中心 | 江永县屠宰场废水治理项目 | 处理能力500吨/天污水处理厂1 座，工程内容：进水泵房、沉砂池、SBR反应池、二沉池、回流污泥泵房、储泥池、污泥脱水机房、污泥堆棚、综合楼、配电间等构（建）筑物及设备安装等. | 2014年12月 |
| 32 | 宁远县 | 潇水 | 宁远县经济建设投资公司 | 宁远县九嶷山原铅锌矿区域尾砂综合治理项目 | 将九嶷山原铅锌矿区域历史遗留采矿和洗选固废按照其来源及性质分为尾砂、废石和低品位矿石。分散堆存的尾砂就近、就地封场，通过修建拦砂坝、排洪沟、覆土还绿等措施，使其就地稳定。废石及低品位矿石就近回填矿洞。对于治理范围内裸露土体，结合其利用方式进行生态恢复。妥善处理采矿和洗选固废约50.0万立方米，清理原废弃采选厂6个，封闭废弃铅锌矿矿洞52个，生态恢复面积总计约600亩。 | 2015年12月 |
| 33 | 宁远县 | 九嶷河 | 宁远县人民政府 | 宁远县中和镇原新开铅锌矿区重金属污染综合治理项目 | 对一级尾砂库进行闭库，对库区进行复土还绿。在厂区原贮矿场新建一个容量为1200立方的临时贮存库。 | 2014年12月 |
| 34 | 宁远县 | 潇水 | 宁远县人民政府 | 宁远县新开铅锌矿重金属污染综合治理项目 | 1封闭区域内现存窿口；2对废渣堆进行削坡堆存，建设拦石坝一座，配套建设截洪、导排系统；3、对渣堆及清运后场地进行覆土绿化。 | 2014年12月 |
| 35 | 宁远县 | 宁远河 | 永州福嘉有色金属有限公司 | 污酸、污水重属治理及回用工程 | 采用生物制剂处理重金属方式和采用斜板沉降、沙过滤及氯离子净化方式建设污酸废水处理站。处理能力120吨/天 | 2014年12月 |
| 36 | 新田 | 潇水 | 新田县城市建设投资公司 | 新田县莲花乡砷渣治理工程 | 采用将含砷废渣清挖后暂存，再将其固化/稳定化处理后填埋，封场后植被覆盖，填埋场建设规模为18万立方米。渗滤液的处理采用次氯酸钠氧化—铁盐—石灰法—PAM絮凝化学处理工艺，设计处理规模为25立方米/日。生态恢复种植的植物主要栽培大叶井口边草、蜈蚣草等植物，面积为287亩。 | 2015年12月 |
| 37 | 新田县 | 新田河 | 新田县人民政府 | 新田县历史遗留镉、钒污染治理工程 | 镉渣收集固化后暂存,待新田县莲花乡砷渣污染治理项目安全填埋场建成后送场内安全填埋;钒渣就地安全填埋 | 2014年12月 |
| 38 | 新田县 | 新田河 | 新田县万家鹅业有限公司 | 新田县万家鹅业污水处理工程 | 新建畜禽屠宰加工废水处理设施 | 2014年12月 |
| 39 | 新田县 | 新田河 | 新田县鑫隆食品有限公司 | 新田县鑫隆食品有限公司污水处理工程 | 新建食品加工废水处理设施 | 2014年12月 |
| 40 | 新田县 | 新田河 | 新田县新英财塑胶有限公司 | 新田县新英财塑胶有限公司污水处理工程 | 新建塑料加工废水处理设施 | 2014年12月 |
| 41 | 新田县 | 新田河 | 新田县神农药业有限公司 | 新田县神农药业有限公司污水处理工程 | 新建废水处理设施 | 2014年12月 |
| 42 | 江华瑶族自治县 | 潇水 | 江华瑶族自治县城市建设投资开发有限公司 | 江华瑶族自治县涛圩镇原西山化工厂含砷废渣安全处置工程 | 建设10.5万 吨/年含砷废渣的固化处理线一条；建设库容20万立方米安全填埋场一座，安全填埋总体积15.75万立方米的固化砌块体；生态恢复240亩污染场地土壤。 | 2015年12月 |
| 43 | 江华瑶族自治县 | 潇水 | 湖南锦艺矿业有限公司 | 湖南省铜山岭有色金属矿尾矿库 治理工程 | 在现有的尾砂库前，增加事故风险防 范，安全处置10万吨尾砂；增加尾砂库 防流失、防冲刷设施的水处理系统，在 尾砂库周围修建防洪和雨水收集系统， 并对渗透液进行处理 | 2014年12月 |
| 44 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 江华瑶族自治县人民政府 | 涔天河水库生态环境保护及修复工程 | 本项目包括水库水质净化工程、库区面源污染治理工程、库区生态保护工程及流域综合管理措施等工程 | 2015年12月 |
| 45 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 五矿稀土江华有限公司 | 五矿稀土江华有限公司含铅废水治理项目 | 废水中主要含铅金属离子，废水治理采用化学沉淀法较为实用，采用石灰水作为沉淀剂通过调节含铅废水的PH值，使其形成沉淀氢氧化铅，利用混凝药剂捕获废水中的铅沉淀物，然后沉淀分离去除铅离子 | 2015年12月 |
| 46 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 江华瑶族自治县人民政府 | 国家重点生态功能区修复工程 | 纳入国家重点生态补偿区 | 2015年12月 |
| 47 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 姑山磷复肥有限公司 | 姑山磷复肥公司含砷废水污染治理项目 | 采用硫酸亚铁+石灰乳+PAM絮凝沉淀技术，设计污水处理能力为1200吨/日及土壤修复工程 | 2015年12月 |
| 48 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 江华瑶族自治县商务局 | 江华瑶族自治县定点屠宰场废水处理项目 | 采用生化法为主的处理方法:废水→粗格栅→集水池→污水泵→电磁流量计→细格栅→初沉调节池→厌氧水解池→污水泵→SBR反应池→达标排放。 | 2015年12月 |
| 49 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 江华瑶族自治县涛圩镇人民政府 | 江华瑶族自治县涛圩镇原西山化工厂含砷废渣安全处置工程 | 建设105000 t/a含砷废渣的固化处理厂一座，日处理废渣350 t；含砷废渣水泥固化后砌块体总体积为15.75万m3，进行安全填埋，填埋场设计总库容20万m3；填埋场渗滤液需进行收集处理，需建设日处理量50t的污水处理站一座；进行场地生态恢复，即对砷渣移除后240亩污染场地土壤进行植被恢复 | 2015年12月 |
| 50 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 江华瑶族自治县人民医院 | 江华瑶族自治县人民医院污水处理项目 | 采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺，即A /O工艺处理。建设处理能力500t/d的污水处理站1座，工程内容：格栅井1个、调节池1座、一沉池1座、生物接触氧化池1座、反应池2座、二沉池1座、消毒池1座、污泥消化池1座、风机房1座、自动控制系统1套。 | 2015年12月 |

表5  关闭淘汰、搬迁项目表

| 序号 | 所在县区 | 纳污水体名称 | 企业名称 | 企业基本情况（主要原料、工艺、产品产量、就业人数） | 关闭淘汰搬迁内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零陵区 | 潇水 | 永州市南电锰业有限公司 | 公司成立于2000年，位于南津渡电站工业园，现有电解金属锰生产线1条，6300KVA矿热炉一台，其主要产品为电解金属锰、硅锰合金，职工人数200余人。 | 2000年搬迁珠山镇工业园兴建6万电解金属锰生产线 | 2015年12月 |
| 2 | 零陵区 | 瀟水 | 湖南省永州市哈陵焊接器材有限公司 | 公司成立于1999年，位于南津渡电站工业园，现有12台熔炼炉，总功率为8000KVA，其主要产品为焊剂，职工125人。 | 关闭搬迁 | 2013年12月 |
| 3 | 零陵区 | 瀟水 | 永州市零陵区新闽源冶炼有限公司 | 公司成立于2003年，位于南津渡电站工业园，现有6300KVA矿热炉1台，其产品为硅锰合金，职工人数80人。 | 关闭搬迁 | 2013年12月 |
| 4 | 零陵区 | 瀟水 | 永州市零陵区亚湘焊接器材有限责任公司 | 公司成立于2000年，位于南津渡电站工业园，现有18m3高炉1台，431剂生产炉3台，主要产品为富锰渣、焊剂 | 关闭搬迁 | 2013年12月 |
| 5 | 零陵区 | 瀟水 | 永州市零陵区天宝锰业有限公司 | 公司成立于2004年，位于南津渡电站工业园，现有20m3高炉1台，主要产品锰渣，职工人数160余人。 | 关闭搬迁 | 2013年12月 |
| 6 | 零陵区 | 瀟水 | 永州市南津渡利达锰业有限公司 | 公司成立于2006年，位于南津渡电站工业园，现有30m3、17m3高炉各一台，年生产能4余万吨，主要产品为富锰渣。 | 关闭搬迁 | 2013年12月 |
| 7 | 冷水滩 | 湘江流域 | 永州市冷水滩区正旺卫生纸厂 | 主要生产低档卫生纸、鞭炮纸，采取非脱墨制浆技术，生产能力1.1万吨/年，职工有116人。 | 关闭生产能力1.1万吨/年低档卫生纸、鞭炮纸生产线。 | 2013年9月 |
| 8 | 冷水滩 | 湘江流域 | 永州市冷水滩恒发焦化有限公司 | 主要生产硅锰合金冶炼和焦炭生产，采用生产设备和工艺落后技术，生产能力1.5万吨/年，职工有148人。 | 关闭生产能力年生产1.5万吨富硅锰合金冶炼和焦炭生产线。 | 2013年9月 |
| 9 | 冷水滩 | 湘江流域 | 永州市永发铁合金有限公司 | 主要生产生铁和富锰渣生产，采用生产设备和工艺落后技术，生产能力年生产5万吨生铁、年生产10万吨富锰渣，职工有112人。 | 关闭生产能力年生产5万吨生铁、年生产10万吨富锰渣生产线。 | 2013年9月 |
| 10 | 冷水滩 | 湘江流域 | 永州市冷水滩区红太阳生活用纸厂 | 主要生产和加工日常生活用的卫生纸，拥有一条年制浆能力2万吨的制浆生产线，生产能力1.6万吨/年，职工有129人。 | 关闭生产和加工日常生活用的卫生纸，拥有一条年制浆能力2万吨的制浆生产线，生产能力1.6万吨/年生产线。 | 2013年9月 |
| 11 | 冷水滩 | 湘江流域 | 永州市冷水滩区远兴橡塑助剂厂 | 主要生产饲料级氧化锌，采用生产设备和工艺落后技术，生产能力0.3万吨/年，职工有61人。 | 关闭生产能力0.3万吨/年饲料级氧化锌生产线。 | 2013年9月 |
| 12 | 冷水滩 | 湘江流域 | 永州市冷水滩蓝天化工厂 | 主要生产活性氧化锌，采用生产设备和工艺落后技术，生产能力1000万吨/年，职工有216人。 | 关闭生产能力1000万吨/年活性氧化锌生产线。 | 2013年9月 |
| 13 | 冷水滩 | 湘江流域 | 永州市冷水滩祥乐化工有限公司 | 主要生产活性氧化锌，采用生产设备和工艺落后技术，生产能力0.6万吨/年，职工有128人。 | 关闭生产能力0.6万吨/年活性氧化锌生产线。 | 2013年9月 |
| 14 | 冷水滩 | 湘江流域 | 永州市冷水滩区宏达冶炼有限责任公司 | 主要生产生铁和富锰渣生产，采用生产设备和工艺落后技术，生产能力年生产3.8万吨生铁、富锰渣，职工有232人。 | 关闭生产能力年生产3.8万吨生铁、富锰渣生产线。 | 2013年9月 |
| 15 | 冷水滩 | 湘江流域 | 永州市冷水滩卫星洗煤有限公司 | 主要生产加工精煤和焦炭生产，采用生产设备和工艺落后技术，生产能力1.0万吨/年，职工有140人。 | 关闭生产能力年生产1.0万吨加工精煤和焦炭生产线。 | 2013年9月 |
| 16 | 冷水滩 | 湘江流域 | 永州市冷水滩气体有限责任公司 | 主要生产乙炔气体生产，采用生产设备和工艺落后技术，生产能力0.84万吨/年，职工有132人。 | 关闭生产能力年生产0.84万吨乙炔气体生产线。 | 2013年9月 |
| 17 | 凤凰园 |  | 永州星辰生物科技 有限公司 | 公司注册资金1000万元, 地址：冷水滩区仁湾木瓜铺 主要产品：青蒿素,年产量12吨，产值5000万元。 原料为青蒿草，年加工2000吨。 生产工艺：植物提取 就业人数：45人 | 项目名称：青蒿素提取冷却水。对环境有轻微影响。主要是植物提取冷却水。但非关闭淘汰产业产品。 搬迁内容：厂房与设备。 搬迁原因：城市规划，厂址属沿江风光带范围。 | 2015年12月 |
| 18 | 祁阳县 | 湘江干流白水支流 | 祁阳县钰源新材料科技有限公司 | 以尾矿独居石稀土矿为原料，从事氯化稀土混合物（简称氯化片）的冶炼提取，产量约5000吨/年以内，工人约140人，占地面积10050平方米 | 未依法取得项目核准手续和污染物排放许可手续，已关闭停产整顿 | 2013年12月 |
| 19 | 祁阳县 | 湘江干流白水支流 | 祁阳县精闻稀化材料有限责任公司 | 以尾矿独居石稀土矿为原料，从事氯化稀土混合物（简称氯化片）的冶炼提取，产量约3200吨/年以内，工人约150人，占地面积11250平方米 | 未依法取得项目核准手续和污染物排放许可手续，已关闭停产整顿 | 2013年12月 |
| 20 | 祁阳县 | 湘江干流白水支流 | 祁阳县创新科技公司 | 以尾矿独居石稀土矿为原料，从事氯化稀土混合物（简称氯化片）的冶炼提取，产量约6000吨/年以内，工人约150人，占地面积1,1350平方米 | 未依法取得项目核准手续和污染物排放许可手续，已关闭停产整顿 | 2013年12月 |
| 21 | 祁阳县 | 湘江干流白水支流 | 永州市华鑫磁性材料有限公司 | 以尾矿独居石稀土矿为原料，从事氯化稀土混合物（简称氯化片）的冶炼提取，产量约8000吨/年以内，工人约140人，占地面积10050平方米 | 未依法取得项目核准手续和污染物排放许可手续，已关闭停产整顿 | 2013年12月 |
| 22 | 祁阳县 | 湘江干流白水支流 | 祁阳金衡稀土有限责任公司 | 以尾矿独居石稀土矿为原料，从事氯化稀土混合物（简称氯化片）的冶炼提取，产量约5000吨/年以内，工人约150人，占地面积1,2550平方米 | 未依法取得项目核准手续和污染物排放许可手续，已关闭停产整顿 | 2013年12月 |
| 23 | 祁阳县 | 湘江干流白水支流 | 祁阳县鸿丰化工厂 | 以尾矿独居石稀土矿为原料，从事氯化稀土混合物（简称氯化片）的冶炼提取，产量约5000吨/年以内，工人约150人，占地面积1,2550平方米 | 未依法取得项目核准手续和污染物排放许可手续，已关闭停产整顿 | 2013年12月 |
| 24 | 东安 | 湘江 | 湖南省东安县群泰锰业厂 | 富锰渣、铁合金、年生产能力2.6万吨、就业人数56人 | 2013年关小计划、关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 25 | 东安 | 湘江 | 湖南省东安县彩色印刷有限公司 | 原浆、燃料、印刷、年生产能力0.15万吨、就业人数135人 | 2013年关小计划、关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 26 | 东安 | 湘江 | 湖南东安县双龙冶金焊材有限公司 | 富锰渣、铁合金、年生产能力1.2万吨、就业人数92人 | 2012年关小计划、关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 27 | 东安 | 湘江 | 东安县豪迈有限公司 | 石灰石、水泥、涉及产能20万吨、就业人数192人 | 2013年淘汰落后产能及生产线 | 2015年12月 |
| 28 | 东安 | 湘江 | 东安县舜皇水泥有限公司 | 石灰石、水泥、涉及产能18.8万吨、就业人数239人 | 2012年淘汰落后产能、关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 29 | 东安 | 湘江 | 湖南省东安县湘莲酿造有限公司 | 小酿造 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 30 | 东安 | 湘江 | 湖南省东安县塑料厂 |  | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 31 | 东安 | 湘江 | 东安县有机化工厂 | 小化工 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 32 | 东安 | 湘江 | 东安县惠芦冶炼厂 | 小冶炼 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 33 | 东安 | 湘江 | 东安县石股冶炼厂 | 小冶炼 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 34 | 东安 | 湘江 | 湖南省东安县金江水库冶炼锑品化工厂 | 小冶炼 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 35 | 东安 | 湘江 | 湖南省东安县金鼎焊剂厂 | 小冶炼 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 36 | 东安 | 湘江 | 东安大和塑胶电子有限公司 |  | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 37 | 东安 | 湘江 | 湖南省东安县龙华焦化有限责任公司 | 小冶炼 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 38 | 东安 | 湘江 | 东安县中宝冶炼 | 小冶炼 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 39 | 东安 | 湘江 | 湖南省东安县金锡冶炼厂 | 小冶炼 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 40 | 东安 | 湘江 | 湖南东安发达锰业有限公司石期市清水湾冶炼厂 | 小冶炼 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 41 | 东安 | 湘江 | 东安县恒利纸制品厂 | 小造纸 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 42 | 东安 | 湘江 | 永鑫炉料有限公司 | 小冶炼 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 43 | 东安 | 湘江 | 东安县瓷业总公司 |  | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 44 | 东安 | 湘江 | 湖南省东安县毛巾厂 |  | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 45 | 东安 | 湘江 | 东安县东明冶炼 | 小冶炼 | 拟关闭并拆除设备 | 2015年12月 |
| 46 | 双牌县 | 潇水 | 双牌县鸿兴冶炼有限责任公司 | 主要是利用锰矿作原料，经电炉高温溶解生产硅锰合金，生产能力为2万吨/年，职工112人。 | 电炉等生产设备淘汰拆除 | 2015年12月 |
| 47 | 双牌县 | 潇水 | 双牌县合丰铁合金有限公司 | 主要是利用锰矿作原料，经电炉高温溶解生产硅锰合金，生产能力为2万吨/年，职工103人。 | 电炉等生产设备淘汰拆除 | 2015年12月 |
| 48 | 双牌县 | 潇水 | 双牌县双联化工有限责任公司 | 主要是利用工业盐作原料，溶解后进行电解生产工业氯酸钠，生产能力为6000吨/年，职工65人。 | 电解等生产设备拆除 | 2014年12月 |
| 49 | 道县 | 洑水 | 道县寿雁镇东升造纸厂 | 废纸板原料，机制纸生产工艺，机制纸产量0.9万吨，就业人数197人。 | 机制纸生产线2条 | 2014年12月 |
| 50 | 道县 | 洑水 | 道县赐明造纸厂 | 废纸板原料，机制纸生产工艺，机制纸产量1.2万吨，就业人数216人。 | 机制纸生产线2条 | 2014年12月 |
| 51 | 道县 | 泡水 | 道县蚣坝胜辉造纸厂 | 废纸板原料，机制纸生产工艺，机制纸产量1万吨，包装纸产量1万吨，就业人数282人。 | 机制纸、包装纸生产线各2条 | 2015年12月 |
| 52 | 道县 | 泡水 | 道县永明冶炼厂 | 铁锰矿原料，炼铁工艺，炼钢生铁及富锰渣产品6万吨，就业人数276人。 | 30m3富锰渣高炉2台 | 2015年12月 |
| 53 | 江永 | 永明河 | 湖南省江永县银铅锌矿（冶炼厂） | 企业以铅精矿为主要原料,采用鼓风炉-烧结熔炼工艺生产电解铅锭，现有一条2万吨/年的铅冶炼生产线，从业人员250人，2012年生产电解铅3855吨。 | 关闭和淘汰拆除现有铅冶炼生产线的所有设备设施。 | 2015年8月 |
| 54 | 江永 | 永明河 | 江永东宏矿品循环利用有限公司 | 企业以废弃铅矿碴为主要原料,采用鼓风炉-烧结熔炼工艺生产粗铅，现有一条1万吨/年的粗铅生产线，从业人员115人，2012年生产粗铅3032吨。 | 关闭和淘汰拆除现有粗铅生产线的所有设备设施。 | 2014年12月 |
| 55 | 江永 | 永明河 | 江永县众力矿业有限责任公司 | 企业以铅锌矿石为原料,采用优先浮选工艺生产铅、锌精矿，现有一条200吨/日的选矿生产线，从业人员88人。 | 关闭和淘汰拆除现有选矿生产线的所有设备设施。 | 2015年3月 |
| 56 | 江永 | 永明河 | 永州市回龙圩管理区兴业金属制品厂 | 企业以废旧钢铁为原料，采用电炉炼钢工艺生产粗钢,现有一条年生产能力50000吨的粗钢生产线，从业人员44人。 | 关闭和淘汰拆除现有粗钢生产线的所有设备设施。 | 2014年12月 |
| 57 | 江永 | 桃水河 | 江永县桃川轧钢厂 | 企业以废旧钢铁为原料，采用电炉炼钢工艺生产粗钢,现有一条年生产能力30000吨的粗钢生产线，从业人员38人，2012年生产粗钢610吨。 | 关闭和淘汰拆除现有粗钢生产线的所有设备设施。 | 2014年12月 |
| 58 | 宁远县 | 泠江河 | 宁远县恒信造纸厂 | 该厂位于舜陵镇下种坝村泠江河河下游，共有职工28人，主要原料为废纸，拥有1575型六缸四网造纸机1台，2吨锅炉1台，主要生产瓦楞纸，年设计产能1万吨。 | 拆除生产线和机器设备 | 2015年12月 |
| 59 | 蓝山县 | 舜水河 | 蓝山县舜利石材加工厂 | 蓝山县舜利石材加工厂位于蓝山县塔峰镇岭脚村舜水河边，主要原料是花岗岩，生产工艺为石材锯割加工、研磨抛光、切断加工、辅助加工，年产建筑用板材50万平方米，目前员工50人。 | 生产车间搬迁 | 2015年12月 |
| 60 | 蓝山县 | 舜水河 | 蓝山县龙坪石材有限公司 | 蓝山县龙坪石材有限公司位于塔峰镇岭脚村舜水河边，距二水厂取水口仅50米。主要原料是花岗岩，生产工艺为石材锯割加工、研磨抛光、切断加工、辅助加工，目前企业拥有切机14台，全自动磨机1台，员工100余人，年产建筑用板材200万平方米。 | 生产车间搬迁 | 2015年12月 |
| 61 | 新田县 |  | 新田县金泰实业有限公司 | 公司建于2008年5月，年产能1.5万吨粗铜，从业人员56人 | 该企业于2013年停产关闭。拆除相关生产线及设备。 | 2015年12月 |
| 62 | 新田县 |  | 新田县华丰农机具铸造厂 | 公司建于2005年3月，年生产钢锭铸件2万吨，从业人员67人。 | 该企业于2013年停产关闭。拆除相关生产线及设备。 | 2015年12月 |
| 63 | 新田县 |  | 新田县裕泉染织厂 | 企业始建于2000年，年印染色织布196万米，从业人员91人 | 该企业于2013年停产关闭。拆除相关生产线及设备。 | 2015年12月 |
| 64 | 新田县 |  | 新田县冷水井乡东兴采石场 | 企业建于2008年，年开采5万吨石灰石，从业人员49人 | 该企业于2013年停产关闭。拆除相关生产线及设备。 | 2015年12月 |
| 65 | 新田县 |  | 新田县百草仙酒业有限公司 | 公司建于2008年，年可生产白酒500吨，从业人员38人 | 该企业计划于2014年关闭并拆除相关设备 | 2014年12月 |
| 66 | 江华瑶族自治县 | 湘江-潇水 | 江华瑶族自治县海盛水泥有限公司 | 主要原料：水泥孰料；工艺：球磨生产工艺；产品名称：水泥； 就业人数：168 | 关闭淘汰30万吨/年水泥生产线及设备 | 2014年12月 |
| 67 | 江华瑶族自治县 | 湘江-潇水 | 江华瑶族自治县华隆冶炼厂 | 主要原料：硫铁矿；工艺：有渣法冶炼工艺；产品名称：铁合金； 就业人数：49 | 关闭淘汰0.8万吨铁合金生产线及设备 | 2014年12月 |
| 68 | 江华瑶族自治县 | 湘江-潇水 | 江华瑶族自治县东晖冶炼有限责任公司 | 主要原料：锰矿石、富锰渣、硅石；工艺：有渣法冶炼工艺；产品名称：硅锰合金； 就业人数：97 | 关闭淘汰1.2万吨/年硅锰合金生产线及设备 | 2014年12月 |
| 69 | 江华瑶族自治县 | 湘江-潇水 | 江华金胜工业硅厂 | 主要原料：硫铁矿；工艺：6300千伏安电炉有渣法冶炼工艺；产品名称：铁合金； 就业人数：62 | 关闭淘汰0.4万吨铁合金生产线及设备 | 2014年12月 |

表6    城镇污水、垃圾集中处理工程

| 序号 | 所在县（市区） | 纳污水体名称 | 项目业主单位 | 项目名称 | 主要工程内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 | 湘江 | 永州市城市废弃物处置和给排水事务中心 | 永州市简易垃圾填埋场封场整治工程 | 对上岭桥简易垃圾填埋场和诸葛庙简易垃圾填埋场进行填埋库区封场及渗滤液收集处理 | 2015年12月 |
| 2 | 永州市 | 湘江 | 永州市城市废弃物处置和给排水事务中心 | 永州市生活污水处理厂污泥集中处理处置工程 | 新建水泥厂污泥储运输送车间（包括新增污泥接料仓）和污泥干化车间（包括新增污泥进料泵、转筒干化成套设、皮带运输机及生物除臭系统等） | 2015年12月 |
| 3 | 永州市 | 湘江 | 零陵区政府、冷水滩区政府 | 永州市中心城区污水管网工程 | 建设的污水管网长度：零陵区14.6公里；冷水滩区：102.79公里 | 2015年12月 |
| 4 | 零陵区 | 潇水 | 市水质净化中心 | 向家亭污水处理厂提级改造项目 | 增建脱氮除磷、紫外线杀毒工艺，改造污泥脱水等工艺及配套建设14.6公里纳污管道 | 2015年12月 |
| 5 | 零陵区 | 潇水 | 零陵区城建投资有限公司 | 零陵区珠山镇污水处理厂及其配套管网工程 | 日处理0.5万吨污水处理厂，铺设污水管网19.12公里。 | 2014年12月 |
| 6 | 冷水滩区 | 湘江 | 永州市下河线污水处理有限责任公司 | 永州市下河线污水处理厂二期扩建及配套管网工程 | 扩建5万m3/日，采用A/A/O工艺；配套管网58.705km。 | 2015年12月 |
| 7 | 冷水滩区 | 湘江 | 永州市下河线污水处理有限责任公司 | 永州市下河线污水处理厂马坪片配套管网工程 | 总规模为8万m3/d，其中近期设计规模为3.0万m3/d。近期配套管道总长度46014m，污水提升泵站一座，土建规模5.0万m3/天（设备按近期3.0万m3/天配套）。 | 2015年12月 |
| 8 | 冷水滩区 | 湘江 | 国家级现代农业示范园 | 国家级现代农业示范园污水处理厂 | 建设日处理2万吨污水 | 2015年12月 |
| 9 | 冷水滩区 | 湘江 | 冷水滩区高科园 | 高科园纳污管网建设 | 完善高科园纳污管网并与下河线污水处理厂联通 | 2015年12月 |
| 10 | 冷水滩区 | 湘江 | 冷水滩区普利桥镇 | 小城镇污水处理厂 | 建设日处理0.2万吨污水 | 2015年12月 |
| 11 | 冷水滩区 | 湘江 | 冷水滩区黄阳司镇 | 小城镇污水处理厂 | 建设日处理0.2万吨污水 | 2015年12月 |
| 12 | 冷水滩区 | 湘江 | 冷水滩区蔡市镇 | 小城镇污水处理厂 | 建设日处理0.2万吨污水 | 2015年12月 |
| 13 | 冷水滩区 | 湘江 | 冷水滩区花桥街镇 | 小城镇污水处理厂 | 建设日处理0.1万吨污水 | 2015年12月 |
| 14 | 冷水滩区 | 湘江 | 冷水滩区高溪市镇 | 小城镇污水处理厂 | 建设日处理0.2万吨污水 | 2015年12月 |
| 15 | 凤凰园经济开发区 | 湘江 | 长丰汽车配套工业开发有限公司 | 凤凰园经济开发区污水管网及配套工程建设 | 凤凰园工业园污水提升泵站和配套污水管道、长丰工业园及仁湾镇污水管网配套 | 2015年12月 |
| 16 | 祁阳县 | 祁水 | 祁阳县城镇建设投资开发有限公司 | 黎家坪镇污水处理厂 | 0.5万吨/日的处理设施、管网25公里、提升泵站1座 | 2013年12月 |
| 17 | 祁阳县 | 湘江 | 祁阳县城镇建设投资开发有限公司 | 白水镇污水处理厂 | 0.4万吨/日的处理设施、管网31.5公里、提升泵站2座 | 2014年12月 |
| 18 | 祁阳县 | 祁水 | 祁阳县城镇建设投资开发有限公司 | 祁阳县浯溪区污水处理扩建工程 | 扩建2万吨/日的处理设施、管网36.9公里、提升泵站1座 | 2015年12月 |
| 19 | 祁阳县 | 湘江 | 祁阳县城镇建设投资开发有限公司 | 祁阳县城南污水处理厂 | 2万吨/日的处理设施、管网68.9公里 | 2015年12月 |
| 20 | 祁阳县 | 湘江 | 祁阳县利民垃圾无害化处理有限公司 | 祁阳县道塘垃圾堆放场封场治理及生态恢复工程 | 地表水控制及雨水截排洪系统；渗滤液收集导排系统及处理系统；堆体整形及封场覆盖系统；填埋气体收集及处理系统；已造成周边环境及污水流向段的治理；封场绿化及生态恢复。 | 2013年4月 |
| 21 | 双牌县 | 双牌水库灌渠 | 双牌县泷泊镇政府 | 双牌县生活垃圾处理场 | 填埋库、调节池、渗沥液处理系统 | 2014年12月 |
| 22 | 双牌县 | 潇水河 | 双牌县城市管理行政执法局 | 双牌县污水处理厂污水管网扩建工程 | 污水管网铺设、泵站建设 | 2014年12月 |
| 23 | 道县 | 潇水 | 道县城市管理局 | 道县寿雁镇污水处理厂 | 污水处理厂区及管网建设 | 2014年12月 |
| 24 | 江永县 | 永明河 | 江永县城管局 | 江永县永明垃圾填埋场 | 垃圾坝、防渗工程，垃圾分类收集、转运、（6个垃圾中转站）、渗滤液收集处理工程，雨水排放工程，导气工程，场内道路工程生产辅助设施等。 | 2015年10月 |
| 25 | 江永县 | 永明河 | 江永县城管局 | 允山镇污水处理厂 | 管网12.5Km，处理能力2000t/d污水处理厂1个。 | 2015年10月 |
| 26 | 宁远县 | 泠江河 | 宁远县城市管理局 | 宁远县污水处理厂二期工程 | 新建日处理能力为2万吨的污水处理厂 | 2014年12月 |
| 27 | 宁远县 | 泠江河 | 宁远县城市管理局 | 宁远县污水管网配套及雨污分流改造 | 新建、改建污水管网40公里 | 2015年12月 |
| 28 | 宁远县 | 泠江河 | 宁远县城市管理局 | 宁远县七里岗垃圾渗沥液处理系统 | 配套七里岗垃圾简易堆放场封场建设渗沥液处理系统 | 2014年12月 |
| 29 | 宁远县 | 舂陵河 | 宁远县城市管理局 | 宁远县柏家坪污水处理厂及配套污水管网 | 建设规模为2万吨/日的污水处理厂一座，2015年前建设1万吨，后期扩容1万吨；配套管网40公里，2015年前完成20公里 | 2015年12月 |
| 30 | 宁远县 | 泠江河 | 宁远县城市管理局 | 宁远县九嶷山污水处理厂及配套污水管网 | 建设规模为2万吨/日的污水处理厂一座，2015年前建设1万吨，后期扩容1万吨；配套管网40公里，2015年前完成20公里 | 2015年12月 |
| 31 | 蓝山县 | 舜水河 | 蓝山县公用事业局 | 蓝山县县城建成区雨污分流项目 | 新建雨污分流管道7公里及因管道建设破坏的道路恢复工作 | 2014年12月 |
| 32 | 蓝山县 | 舜水河 | 蓝山县城投公司 | 牛承九分山垃圾场生态封场项目 | 渗滤液处理、废气处理、生态恢复 | 2015年12月 |
| 33 | 蓝山县 | 舜水河 | 蓝山县公用事业局 | 蓝山县城镇生活污水处理厂二期工程 | 新增1万吨/年生活污水量污水处理设施 | 2016年12月 |
| 34 | 新田县 | 舂陵河 | 新田县城市管理局 | 新田县污水处理厂二期工程 | 新增10000m3/日的污水处理能力 | 2014年12月 |
| 35 | 新田县 | 舂陵河 | 新田县城市管理局 | 新田县污水管网扩建工程 | 新建配套主次干管22.31Km | 2015年12月 |
| 36 | 新田县 | 舂陵河 | 新田县城市管理局 | 城乡垃圾一体化工程 | 建设城乡垃圾收集、转运、处理系统 | 2016年12月 |
| 37 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 江华县城市管理局 | 污水处理二厂（四联） | 建设日处理污水能力2万吨处理厂一座，敷设污水管网20公里。项目分为三个部分：1、雨水管网建设；2、污水管网建设；3、污水处理二厂建设。 | 2015年12月 |
| 38 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 江华县城市管理局 | 污水处理五厂（水口新镇） | 建设日处理污水能力1万吨处理厂一座。项目分为三个部分：1、雨水管网建设；2、污水管网建设；3、污水处理二厂建设。 | 2015年12月 |
| 39 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 江华县城市管理局 | 四联垃圾中转站 | 建设日转运垃圾100吨，三座垃圾中转站，每座面积不少于100平方， | 2015年12月 |
| 40 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 江华县城市管理局 | 白芒营镇垃圾处理场 | 垃圾无害化处理场规模日处理能力为220吨/日，总用地面积约170亩，库容量约为180万立方米，预计使用年限约23年。 | 2015年12月 |
| 41 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 江华县城市管理局 | 码市镇垃圾处理场 | 垃圾无害化处理场规模日处理能力为200吨/日，总用地面积约180亩，库容量约为160万立方米，预计使用年限约23年。 | 2015年12月 |
| 42 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 江华县城市管理局 | 水口新镇垃圾处理场 | 垃圾无害化处理场规模日处理能力为200吨/日，总用地面积约180亩，库容量约为160万立方米，预计使用年限约23年。 | 2015年12月 |
| 43 | 江华瑶族自治县 | 湘江—潇水 | 江华县城市管理局 | 江华县沿河自然村的生活污水处理项目 | 管网3000 Km，人工湿地处理系统15780套，四池净化系统58700套 | 2015年10月 |
| 44 | 金洞管理区 | 湘江上游支流白水河 | 金洞镇 | 金洞镇生活垃圾无害化处理场 | 建设日处理100吨总库容100万立方的生活垃圾无害化处理厂及配套设施 | 2014年12月 |
| 45 | 金洞管理区 | 湘江上游支流白水河 | 金洞镇 | 金洞镇污水处理厂 | 建设日处理污水1万吨的污水处理厂及配套设施 | 2014年12月 |
| 46 | 金洞管理区 | 湘江上游支流白水河 | 金洞镇 | 金洞镇排水管网改扩建工程 | 改造排水管网5公里、新建排水管网8公里， | 2014年12月 |
| 47 | 金洞管理区 | 湘江上游支流白水河 | 金洞镇 | 金洞镇老垃圾场封场工程 | 对老库区垃圾进行翻盘处理，建设防渗处理、消毒系统 | 2014年12月 |
| 48 | 永州市回龙圩管理区 | 永明河一级支流-马河 | 永州市回龙圩管理区城市建设投资开发有限责任公司 | 回龙圩管理区回龙圩镇污水处理厂及配套管网工程 | 主要建设内容包括污水收集管道、污水处理厂。工程总规模为10000m3/d，其中近期工程规模为5000m3/d。近期工程内容包括：污水收集管道、污水泵房、粗、细格栅、旋流式沉砂池、CASS池、消毒池、污泥泵房、储泥池、污泥浓缩脱水车间、鼓风机房、电气及自动化仪表、综合楼、加氯间、变配电间、机修及仓库、传达室、地基处理、厂区平面管道等工程等，其中污水泵房(包括粗格栅渠)、旋流沉砂池(包括细格栅渠)、贮泥池、污泥浓缩脱水机房、变配电间、综合楼、加氯间、机修及仓库、传达室的土建工程均包含了远期10000m3/d的土建工程。 | 2015年12月 |
| 49 | 永州市回龙圩管理区 | 永明河一级支流-马河 | 永州市回龙圩管理区城市建设投资开发有限责任公司 | 回龙圩管理区垃圾渗滤液处理工程 | 本项目处理规模为80吨/天，主要建设垃圾渗滤液处理系统：（1）化学反应器；（2）ABR厌氧反应器；（3）二沉池；（4）中间池；（5）消毒池；（6）污泥浓缩池；（7）污水处理厂综合设备间；（8）附属设备车间。 | 2015年12月 |

表7     沿湘江500米范围内大型养殖场（存栏500头以上生猪）清单

| 序号 | 县区 | 纳污水体名称 | 养殖场名称 | 存栏量 （头） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水滩 | 湘江 | 唐先路养殖场 | 1200 | 2014年1月—2015年12月 |
| 2 | 冷水滩 | 湘江 | 周重阳养殖场 | 1200 | 2014年1月—2015年12月 |
| 3 | 冷水滩 | 湘江 | 蒋小妹养殖场 | 560 | 2014年1月—2015年12月 |
| 4 | 祁阳县 | 湘江河 | 祁阳县吴宏伟养猪场 | 550 | 2014年1月—2015年12月 |
| 5 | 祁阳县 | 湘江河 | 祁阳县申勇增养猪场 | 570 | 2014年1月—2015年12月 |
| 6 | 祁阳县 | 湘江河 | 祁阳县陈红生养猪场 | 538 | 2014年1月—2015年12月 |
| 7 | 祁阳县 | 湘江河 | 祁阳县陈国军养猪场 | 515 | 2014年1月—2015年12月 |
| 8 | 祁阳县 | 湘江河 | 祁阳县李卫养猪场 | 515 | 2014年1月—2015年12月 |
| 9 | 祁阳县 | 湘江河 | 祁阳县李成荣养猪场 | 520 | 2014年1月—2015年12月 |
| 10 | 祁阳县 | 湘江河 | 祁阳县贺高潮养猪场 | 530 | 2014年1月—2015年12月 |
| 11 | 祁阳县 | 湘江河 | 祁阳县金旭升养猪场 | 550 | 2014年1月—2015年12月 |
| 12 | 祁阳县 | 湘江河 | 祁阳县田桂花养猪场 | 610 | 2014年1月—2015年12月 |
| 13 | 祁阳县 | 湘江河 | 祁阳县詹德付养猪场 | 585 | 2014年1月—2015年12月 |
| 14 | 祁阳县 | 湘江河 | 祁阳县于桂元养猪场 | 750 | 2014年1月—2015年12月 |
| 15 | 祁阳县 | 湘江河 | 祁阳县陈安佑养猪场 | 1120 | 2014年1月—2015年12月 |
| 16 | 凤凰园 | 湘江河 | 燕林养殖场 | 580 | 2014年1月—2015年12月 |

表8  湘江流域存栏2000头以上生猪（存栏10万只以上家禽）养殖场污染治理项目

| 序号 | 县区 | 纳污水体名称 | 项目业主单位 | 项目名称 | 主要工程内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水滩区 | 湘江 | 冷水滩区原种猪扩繁场有限公司桂新友 | 畜禽污染治理 | 沉淀池4500m³、沼气池100m³、修马路50m、排污沟200m、安装涵管250m、雨污分离槽1100m | 2013年 |
| 2 | 冷水滩区 | 湘江 | 天丰畜牧发展有限公司 | 畜禽污染治理 | 新建干粪收集槽1250米、污水收集管道500米、干粪收集池100立方米、固液分离机房4平方米、沉淀池180立方米、水解酸化池210立方米、尾水收集池120立方米、沉砂池10个、管理用房200平方米，改造栏舍1000平方米 | 2013年 |
| 3 | 冷水滩区 | 湘江 | 永州市兴华畜牧科技 有限公司 | 畜禽污染治理 | 改建污水收集沟管1300m；改建排水沟400m；新建沼气池50m3；新建干粪池360m3；新建沉淀池2800m3；购置固液分离机1台；购置粪污运输车1辆。 | 2014年 |
| 4 | 冷水滩区 | 湘江 | 冷水滩天浴原种猪扩繁场 | 畜禽污染治理 | 沉淀池2600m³；雨污分离管1350m；干粪堆积棚300m³；沼气220m³；生猪尸体化制池300m³。 | 2014年 |
| 5 | 冷水滩区 | 湘江 | 永州市冷水滩昀峰生态养殖场 | 畜禽污染治理 | 新建三级沉淀池80m×20m×3m=4800m³；扩建排污沟500m | 2014年 |
| 6 | 冷水滩区 | 湘江 | 永州市金源种猪繁育公司 | 畜禽污染治理 | 沉淀池扩建成3000m³。生猪尸体化制池扩建907.2 m³. 水泡粪建设240 m³。雨污分流系统建设2400米。固液分离机 、吸污车采购各一台。 | 2014年 |
| 7 | 冷水滩区 | 湘江 | 永州市志成畜牧有限公司 | 畜禽污染治理 | 改建雨池及雨污分离沟600m；主排污沟改建200m；新建干粪收集池50m3；新建三级沉淀池4500m3；购买槽罐车一辆；购买干粪收集车5台；购买污水泵5台 | 2014年 |
| 8 | 冷水滩区 | 湘江 | 冷水滩忠烈养殖有限公司 | 畜禽污染治理 | 改建雨污分离沟800m，主排污沟改建400m，新建三级沉淀池4800m3，购买槽罐车一辆、新建沼气池400m3;其他费用1万元 | 2014年 |
| 9 | 冷水滩区 | 湘江 | 冷水滩区对外贸易 有限责任公司 | 畜禽污染治理 | 1、建三级沉淀池1000立方米2、建雨污分离沟4000米3、购置安装固液分离机1台 | 2015年 |
| 10 | 冷水滩区 | 湘江 | 郭宏伟养殖场 | 畜禽污染治理 | 1、建沼气池100立方米2、新建三级沉淀池200立方米3、修雨污分离沟600米 | 2015年 |
| 11 | 冷水滩区 | 湘江 | 阳斌邦养殖场 | 畜禽污染治理 | 1、建三级沉淀池400立方米2、建沼气池100立方米3、建雨污分离沟800米4、氧化塘400立方米 | 2015年 |
| 12 | 冷水滩区 | 湘江 | 冯德奎养殖场 | 畜禽污染治理 | 1、建三级沉淀池200立方米2、建沼气池100立方米3、建雨污分离沟1000米4、氧化塘400立方米 | 2015年 |
| 13 | 冷水滩区 | 湘江 | 王文龙养殖场 | 畜禽污染治理 | 1、建三级沉淀池500立方米2、建沼气池200立方米3、建雨污分离沟4500米4、购置安装固液分离机2台 | 2015年 |
| 14 | 零陵区 | 潇水 | 永州市顺兴生态农业开发有限公司 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池 | 2013 |
| 15 | 零陵区 | 潇水 | 永州市强红牧业有限公司 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、暴氧池 | 2013 |
| 16 | 零陵区 | 潇水 | 阳明生态科技有限公司 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池 | 2013 |
| 17 | 零陵区 | 潇水 | 永州市永顺畜牧科 技有限公司 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、 | 2013 |
| 18 | 零陵区 | 潇水 | 永州天顺畜牧科技有限公司 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、暴氧池、人工湿地 | 2013 |
| 19 | 零陵区 | 潇水 | 零陵区敦煌生态肉食品开发有限公司 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、 | 2014 |
| 20 | 零陵区 | 潇水 | 零陵区晓星塘养殖场专业合作社 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、 | 2014 |
| 21 | 零陵区 | 潇水 | 明明畜牧科技有限公司 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、暴氧池、人工湿地、小型有质肥料厂 | 2014 |
| 22 | 零陵区 | 潇水 | 零陵区富家桥镇兴旺牧业 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、暴氧池 | 2014 |
| 23 | 零陵区 | 潇水 | 永州市天一生态农业开发有限公司 | 环境治理项目 | 沉淀池、暴氧池、人工湿地、生态果园 | 2014 |
| 24 | 零陵区 | 潇水 | 李又国养猪场 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、暴氧池 | 2014 |
| 25 | 零陵区 | 潇水 | 永州天天顺畜牧科技有限公司 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、暴氧池、购置清粪机、运输车 | 2014 |
| 26 | 零陵区 | 潇水 | 李建敏养猪场 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、购置清粪机 | 2015 |
| 27 | 零陵区 | 潇水 | 蒋浩明养猪场 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、购置清粪机 | 2015 |
| 28 | 零陵区 | 潇水 | 蒋炳一养猪场 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、购置清粪机 | 2015 |
| 29 | 零陵区 | 潇水 | 零陵区兄弟牧业有限公司 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、购置清粪机 | 2015 |
| 30 | 零陵区 | 潇水 | 雷长青养猪场 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、购置清粪机 | 2015 |
| 31 | 零陵区 | 潇水 | 唐水英养猪场 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、购置清粪机 | 2015 |
| 32 | 零陵区 | 潇水 | 唐少云养猪场 | 环境治理项目 | 清污分离改造、兴建干粪收集池、沉淀池、沼气池、购置清粪机 | 2015 |
| 33 | 零陵区 | 潇水 | 永州美神种猪育种有限公司 | 环境治理项目 | 沉淀池、沼气池、暴氧池 | 2014 |
| 34 | 祁阳县 | 湘江 | 唐雄文养猪场 | 粪污治理项目 | 新建沼气池150立方米，沉淀池200立方米，无害化处理池50立方米，弃粪池60立方米，排污沟1320米，排水沟1338米。 | 2013 |
| 35 | 祁阳县 | 湘江 | 黄荣来养猪场 | 粪污治理项目 | 新建沼气池100立方米，三级沉淀池80立方米，无害化处理池30立方米；新建排污沟300米，排水沟350米。 | 2013 |
| 36 | 祁阳县 | 湘江 | 柏小俊养猪场 | 粪污治理项目 | 新建沼气池60立方米，三级沉淀池100立方米，无害化处理池30立方米，弃粪池40立方米,排污沟450米，新建排水沟480米。 | 2013 |
| 37 | 祁阳县 | 湘江 | 杨巧平养猪场 | 粪污治理项目 | 新建沼气池80立方米，三级沉淀池100立方米，无害化处理池40立方米；弃粪池30立方米，新建排污沟280米，排水沟 300米。 | 2013 |
| 38 | 祁阳县 | 湘江 | 刘春生养猪场 | 粪污治理项目 | 新建发酵床250平方米，三级沉淀池200立方米，无害化处理池40立方米；新建排污沟300米，排水沟350米。 | 2013 |
| 39 | 祁阳县 | 湘江 | 祁阳县双鑫养殖有限公司 | 粪污治理项目 | 干粪池80m3，污水收集管1200m，排水沟1200m，沼气池100 m3， 沉砂池50m3，三级沉淀池270m3，尾水收集池100m3,购买固液分离机1台。 | 2014 |
| 40 | 祁阳县 | 湘江 | 永州市鸿丰生态农业发展有限公司 | 粪污治理项目 | 栏舍改造1800㎡，漏缝地板1800㎡，粪污槽500m，雨水槽700m，水帘设施150套，固液分离机1台，风机2台，干粪池80m3，干粪收集车10台，PVC管5600m污水收集管500m，沼气池240 m3，沼液收集运输车1，沉砂池200m3 沉淀池200m3，尾水收集池容积500m3。 | 2014 |
| 41 | 祁阳县 | 湘江 | 祁阳县双峰生态养殖专业合作社 | 粪污治理项目 | 改建生物发酵床2500㎡。修建三级沉淀池60m3及排水沟1500m，排污沟1200m。 | 2014 |
| 42 | 祁阳县 | 湘江 | 祁阳县八宝镇天星综合养殖场 | 粪污治理项目 | 厌氧发酵池900m3， 沉淀池112m3，漏缝地板800m3，水帘设施40套,购买固液分离机1台。 | 2014 |
| 43 | 祁阳县 | 湘江 | 祁阳县红石山养殖有限公司 | 粪污治理项目 | 干粪池200m3，排污1000m，排水沟1100m，沼气池100m3， 三级沉淀池270m3，尾水收集池容积100m3,购买固液分离机1台。 | 2014 |
| 44 | 祁阳县 | 湘江 | 祁阳县茅竹镇生猪贸易部 | 粪污治理项目 | 新建沼气池60立方米，沉淀池120立方米，无害化处理池40立方米,弃粪池60立方米；新建排污沟250米，排水沟223米，购买固液分离机1台。 | 2015 |
| 45 | 祁阳县 | 湘江 | 金小军养殖场 | 粪污治理项目 | 新建发酵床 500平方米、新建沼气60立方米、沉淀池120立方米、无害化处理池50立方米，排污沟308米，排水沟319米，购买固液分离机1台。 | 2015 |
| 46 | 东安县 | 湘江上游 | 唐仁林养猪场 | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗道500米，建沼气池300立方米，建多级沉淀池500平方米。 | 2013年 |
| 47 | 东安县 | 湘江上游 | 肖祖华养猪场 | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗道300米，建沼气池300立方米，建三级沉淀池400平方米。 | 2013年 |
| 48 | 东安县 | 湘江上游 | 蒋复兵养猪场 | 生猪粪污治理 | 干湿清粪，建贮粪池100立方米，铺设污水暗管2000米，建沼气池100立方米，建多级沉淀池200平方米。 | 2013年 |
| 49 | 东安县 | 湘江上游 | 东盛养猪场 | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗管1000米，建沼气池200立方米，建沉淀池400平方米。 | 2013年 |
| 50 | 东安县 | 湘江上游 | 夏秋香养猪场 | 生猪粪污治理 | 雨污分离，铺设污水暗道300米，建沼气池100立方米，建三级沉淀池450平方米。 | 2013年 |
| 51 | 东安县 | 湘江上游 | 肖亚芝猪场 | 生猪粪污治理 | 铺设污水管道900米，雨水管道600米，建沼气池200立方米，建多级沉淀池400平方米。 | 2014年 |
| 52 | 东安县 | 湘江上游 | 东安县东安猪原种场 | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗道300米；干湿分离，建贮粪池100立方米；建沼气池200立方米，多级沉淀池400平方米。 | 2014年 |
| 53 | 东安县 | 湘江上游 | 东安县兴旺猪场 | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗道1000米；干湿分离，建贮粪池500立方米；建沼气池150立方米，建多级沉淀池600平方米。 | 2014年 |
| 54 | 东安县 | 湘江上游 | 永州修远农业综合开发有限公司 | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗道800米，建沼气池200立方米，建三级沉淀池300平方米。 | 2014年 |
| 55 | 东安县 | 湘江上游 | 东安县魏长件猪场 | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗道400米，建沼气池100立方米，建多级沉淀池500平方米。 | 2014年 |
| 56 | 东安县 | 湘江上游 | 永州市东安县樟树坪养猪场 | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗道500米，建沼气池200立方米，建多级沉淀池500平方米。 | 2014年 |
| 57 | 东安县 | 湘江上游 | 东安县良校猪场 | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗道1500米，建沼气池300立方米，建多级沉淀池500平方米。 | 2014年 |
| 58 | 东安县 | 湘江上游 | 易远华猪场 | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗道500米，建沼气池300立方米，建多级沉淀池600平方米。 | 2015年 |
| 59 | 东安县 | 湘江上游 | 金叶农场（叶军） | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗道400米，建沼气池300立方米，建三级沉淀池500平方米。 | 2015年 |
| 60 | 东安县 | 湘江上游 | 隆兴种猪场 | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗道500米，建沼气池300立方米，建多级沉淀池500平方米。 | 2015年 |
| 61 | 东安县 | 湘江上游 | 恒惠种猪扩繁场 | 生猪粪污治理 | 铺设污水暗道500米，建沼气池150立方米，建多级沉淀池1000平方米。 | 2015年 |
| 62 | 双牌 | 潇水 | 双牌县永宏牲猪养殖有限公司 | 生猪粪污治理 | 建设有沉淀池96m³，沼气池800m³，接触消毒池15m³，污泥干化池54m³等处理设施。建1个7×7×6的堆粪间，分为两层，下层为架空结构。干粪装袋后直接进入农肥厂加工生产有机肥。 | 2014年 |
| 63 | 双牌 | 潇水 | 双牌县远达良种有限公司 | 生猪粪污治理 | 一、粪污储存池25m3，堆粪间45m2，渗滤液收集沟渠20m，高床漏缝栏舍600 m2，管网400m，槽罐车1辆。二、沼气系统800m3及相关配套100m3沼气罐、动力设施。 | 2014年 |
| 64 | 道县 | 潇水河 | 陈省祥养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2013年 |
| 65 | 道县 | 潇水河 | 陈剑祥养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2013年 |
| 66 | 道县 | 潇水河 | 何昌春养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2013年 |
| 67 | 道县 | 潇水河 | 兴达养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2013年 |
| 68 | 道县 | 潇水河 | 杨金荣养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2013年 |
| 69 | 道县 | 潇水河 | 永平牧业养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2013年 |
| 70 | 道县 | 潇水河 | 兴旺养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2013年 |
| 71 | 道县 | 潇水河 | 阳团章养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2013年 |
| 72 | 道县 | 潇水河 | 周文珍养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2013年 |
| 73 | 道县 | 潇水河 | 蒋正军养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2013年 |
| 74 | 道县 | 潇水河 | 李加如养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2013年 |
| 75 | 道县 | 潇水河 | 黄丰吉养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2014年 |
| 76 | 道县 | 潇水河 | 蒋国德养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2014年 |
| 77 | 道县 | 潇水河 | 杨祝元养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2014年 |
| 78 | 道县 | 潇水河 | 黄维有养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2014年 |
| 79 | 道县 | 潇水河 | 何世环养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2014年 |
| 80 | 道县 | 潇水河 | 何德林养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2014年 |
| 81 | 道县 | 潇水河 | 盛昌军养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2014年 |
| 82 | 道县 | 潇水河 | 王忠亮养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2015年 |
| 83 | 道县 | 潇水河 | 周江春养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2015年 |
| 84 | 道县 | 潇水河 | 何运宗养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2015年 |
| 85 | 道县 | 潇水河 | 何得来养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2015年 |
| 86 | 道县 | 潇水河 | 何华景养殖场 | 猪场治污 | 化粪池、沼气池、氧化塘 | 2015年 |
| 87 | 江永县 | 永明河 | 永州永顺养殖有限公司 | 污染治理项目 | 建设雨污分流暗管6000米,1000立方米沼气池1个,1000立方米沉淀池1个 | 2013年 |
| 88 | 江永县 | 永明河 | 潇浦镇塔山村猪场 | 污染治理项目 | 建设雨污分流暗管2000米，200立方米沼气池，200立方米沉淀池，堆粪棚100平方米 | 2013年 |
| 89 | 江永县 | 永明河 | 怡昌公司猪场 | 污染治理项目 | 建设雨污分流暗管3000米，300立方米沼气池，300立方米沉淀池，堆粪棚100平方米 | 2013年 |
| 90 | 江永县 | 永明河 | 黄甲岭乡水流界三盛猪场 | 污染治理项目 | 建设雨污分流暗管3000米，400立方米沼气池，400立方米沉淀池，堆粪棚100平方米 | 2014年 |
| 91 | 江永县 | 永明河 | 李兴平猪场 | 污染治理项目 | 建设雨污分流暗管3000米，400立方米沼气池，400立方米沉淀池，堆粪棚100平方米 | 2014年 |
| 92 | 江永县 | 永明河 | 江永县黄岗岭猪场 | 污染治理项目 | 建设雨污分流暗管3000米，400立方米沼气池，400立方米沉淀池，堆粪棚100平方米 | 2014年 |
| 93 | 江永县 | 永明河 | 江永县明雄猪场 | 污染治理项目 | 建设雨污分流暗管3000米，400立方米沼气池，400立方米沉淀池，堆粪棚100平方米 | 2014年 |
| 94 | 江华县 | 潇水 | 大冲口养殖场 | 大冲口养殖场粪污治理项目 | 厌氧发酵池107m3，集水池20m3，酸化池40m3，贮气柜45m3，沉淀池80m3，沼液调蓄池100m3，固体粪便堆放、发酵间100m2，以及配套沼气净化、电气工程、雨污分流改建等。 | 2013年 |
| 95 | 江华县 | 潇水 | 永红养殖场 | 粪污治理项目 | 厌氧发酵池110m3，集水池20m3，酸化池40m3，贮气柜45m3，沉淀池80m3，沼液调蓄池100m3，固体粪便堆放、发酵间100m2，以及配套沼气净化、电气工程、雨污分流改建等。 | 2013年 |
| 96 | 江华县 | 潇水 | 江华温氏畜牧有限公司 | 粪污治理项目 | 厌氧发酵池1000立方米；贮气罐200立方米；集水池600立方米；酸化池200立方米；沼液调蓄池500立方米；氧化塘2500平方米；粪便堆沤发酵间200平方米；雨污分流系统300米；干粪运输道路硬化200米；无害化处理池20立方米 | 2014年 |
| 97 | 江华县 | 潇水 | 江华瑶族自治县黄费猛养殖场 | 粪污治理项目 | 厌氧发酵池180立方米；贮气罐20立方米；集水池20立方米；酸化池80立方米；沼液调蓄池100立方米；生物氧化塘300平方米；粪便堆沤发酵间200平方米；雨污分流系统300米；干粪运输道路硬化200米；无害化处理池20立方米。 | 2014年 |
| 98 | 江华县 | 潇水 | 江华瑶族自治县赵春保养殖场 | 粪污治理项目 | 厌氧发酵池180立方米；贮气罐20立方米；集水池20立方米；酸化池80立方米；沼液调蓄池100立方米；生物氧化塘300平方米；粪便堆沤发酵间200平方米；雨污分流系统300米；干粪运输道路硬化200米；无害化处理池20立方米。 | 2014年 |
| 99 | 宁远县 | 泠江 | 宁远县周来滨猪场 | 粪污综合治理 | 沼气池、雨水沟、污水沟、沉淀池、生物降解池、鱼池 | 2013 |
| 100 | 宁远县 | 泠江 | 宁远县利群猪场 | 粪污综合治理 | 沼气池、雨水沟、污水沟、沉淀池、生物降解池 | 2013 |
| 101 | 宁远县 | 泠江 | 永州市天顺畜牧科技有限责任公司宁远分公司 | 粪污综合治理 | 沼气发电系统、固液分离机、雨水沟、污水沟、沉淀池、生物降解池、鱼池 | 2014 |
| 102 | 宁远县 | 潇水 | 宁远县东兴农牧业有限公司 | 粪污综合治理 | 沼气发电系统、雨水沟、污水沟、沉淀池、生物降解池、果园、优质稻种植基地 | 2014 |
| 103 | 宁远县 | 泠江 | 宁远鸿盛猪场 | 粪污综合治理 | 沼气池、雨水沟、污水沟、沉淀池、生物降解池、果园、蔬菜基地建设 | 2014 |
| 104 | 宁远县 | 潇水 | 宁远县康源农业发展有限公司 | 粪污综合治理 | 沼气池、雨水沟、污水沟、沉淀池、生物降解池、鱼池、果园、优质稻种植基地 | 2014 |
| 105 | 宁远县 | 舂水 | 宁远县旺太农业发展有限公司 | 粪污综合治理 | 沼气池、雨水沟、污水沟、沉淀池、生物降解池、鱼池、果园 | 2015 |
| 106 | 新田县 | 舂陵河 | 新田银丰养殖有限公司 | 粪污综合治理 | 雨污分离沟和污水收集、传输沟管3450米；过滤沉淀池、酸化池、干粪池等共680m3；沼气池建设80m3;栏舍改造1100㎡；污水提灌管道2000米，道路硬化700米. | 2014年 |
| 107 | 新田县 | 舂陵河 | 新田县兴旺养殖专业合作社 | 粪污综合治理 | 雨水沟2000米，污水2000沟米；沉沙集水池80立方米；水解酸化池80立方米；厌氧反应池500立方米；沼气净化设备一套；贮气罐100立方米；沼液贮存池300立方米；粪便贮存池160平方米，防渗漏，防雨水进入；排污泵2台；粪便清运道路硬化800平方米；安全填埋井2个。 | 2014年 |
| 108 | 新田县 | 舂陵河 | 新田县佳源生态养殖专业合作社 | 粪污综合治理 | 污水收集沟2000m，雨水收集沟2000m，格栅100块，沉沙集水池80m3,猪粪固液分离机1台，厌氧反应池200m3,粪便清运设备1套，粪便贮存池160㎡，排污泵2台，清运道路600㎡。高床漏缝栏舍改造600㎡。 | 2015年 |
| 109 | 蓝山县 | 潇水 | 湖南地大农牧有限公司 | 粪污综合治理 | 建设300立方沼气发酵池5个，1200立方储气柜1个，2000平方的沉淀池一个，2000平方的曝气池一个，3000平方的水草净化池4个。 | 2013年 |
| 110 | 蓝山县 | 潇水 | 蓝山县昌盛牧业有限公司 | 粪污综合治理 | 改造现有猪舍高床漏缝等设施。新建一套日处理猪粪水50m3的粪水分离系统。新建300m3大型沼气系统及配套设施。新建容量500m3的五级沼液氧化池5个。新建100亩猪用饲料种植基地。 | 2014年 |
| 111 | 蓝山县 | 潇水 | 涩源牲猪养殖场 | 粪污综合治理 | 新建1000m3的小型沼气发酵系统一套及设施。新建粪水分离池100m3。沼气储气池100m3。发电机组一套。 | 2014年 |
| 112 | 蓝山县 | 潇水 | 新顺农牧业发展有限公司 | 粪污综合治理 | 新建一个100m3USAB反应器的猪粪水分离系统。新建一套600m3的大型沼气系统及配套设施反应器。新建总容量100m3的五级沼液氧化塘2个。 4、新建120亩苗木基地和1000水果种植基地。 | 2014年 |
| 113 | 蓝山县 | 潇水 | 桂花山养殖专业合作社 | 粪污综合治理 | 沼气池土建工程，发酵池500m32个，沼液沉淀池100 m34个。沼气设备清渣车。导流池4个。绿化工程建设。 | 2014年 |
| 114 | 蓝山县 | 潇水 | 蓝山佳和新湘农农牧有限公司 | 粪污综合治理 | 雨污分离管道4000米、污水导流管3000米。发酵池1500m³、沼液沉淀池600m³、储气柜水封池400m³、进料调节池400m³等；沼气贮气柜400m³。集粪池600平方米，粪水分离系统、猪粪运输车等。 | 2014年 |
| 115 | 蓝山县 | 潇水 | 蓝山县利发种养殖 | 粪污综合治理 | 新建50m3的猪粪水分离系统、新建300m3的大型沼气系统及配套设施新建总容量500m3的五级沼液氧化塘5个。新建80亩苗木种植基地。 | 2014年 |
| 116 | 回龙圩 | 马河 | 永州市回龙圩管理区聚钱山生猪养殖场 | 粪污综合治理 | 80m3沉沙池、120m3酸化池、100m3调节计量池、400m3厌氧发酵塔、2台气体净化器、800m3贮气柜以及其他装置 | 2014年 |
| 117 | 回龙圩 | 马河 | 永州市回龙圩管理区何昊生猪养殖场 | 粪污综合治理 | 75m3沉沙池、110m3酸化池、90m3调节计量池、350m3厌氧发酵塔、2台气体净化器、700m3贮气柜以及其他装置 | 2015年 |

表9    环境监管能力建设项目

| 序号 | 所在县（市区） | 项目名称 | 项目内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零陵区 | 永州市零陵区环境监察标准化达标建设 | 配置监测仪器、监察设备、车辆和基础设施建设 | 2014年12月 |
| 2 | 零陵区 | 永州市零陵区环境监测站三级站标准化建设 | 实验室装修、实验仪器和试剂的购买、人员的培训和考试，监测车辆 | 2015年12月 |
| 3 | 冷水滩区 | 永州市环境监测、监察、应急处置、信息中心建设 | 新建永州市环境监测站实验用房4000平方米，科研用房2000平方米，永州市环境监察支队执法用房2000平方米，突发污染事故应急处置中心用房1000平方米，监控与信息中心1000平方米，信访接待中心1000平方米，辐射和危险废物处置应急指挥中心1000平方米。 | 2014年12月 |
| 4 | 冷水滩区 | 湘江干流水质自动监测站点建设 | 在潇水涔天河库存区、潇水诸葛庙和湘江曲河断面建设三个水质自动监测站点，以完善我市的水质自动监控体系，有效地实现市内流域水污染的监控和预警预报。 | 2015年12月 |
| 5 | 冷水滩区 | 冷水滩区环保局监察能力建设 | 业务用房维修、基本硬件装备需要配置 | 2014年6月 |
| 6 | 冷水滩区 | 冷水滩区环保局监测能力建设 | 业务用房建设、监测业务培训、药品、仪器设备购置 | 2014年6月 |
| 7 | 祁阳县 | 环境监测执法业务用房 | 新建业务用房面积6823m2，高7层,建立标准实验室、化验室及配套工程。 | 2014年12月 |
| 8 | 祁阳县 | 祁阳县环境监管能力建设项目 | 对照国家环境监察标准化建设的中部地区三级标准要求，对祁阳县环境监管执法的装备进行填平补齐，对老化不能使用的装备进行更新。还需配备执法车辆5台，摄像机10台，照相机10部，录音设备10部，影像设备2套，酸度计2台，烟气黑度仪3台，粉尘快速测定仪6台，声级计7台，放射性个人剂量报警仪1台，移动通讯5部，台式计算机15台，笔记本计算机10台，防护设备3套，应急取证设备1套。 | 2014年12月 |
| 9 | 东安县 | 环境监测执法业务用房建设项目 | 建设1栋6层办公、实验、执法综合类业务用房 | 2014年12月 |
| 10 | 双牌县 | 双牌县环境监管能力建设项目 | 购置土壤、重金属类监测监察仪器，水、气自动监测系统，加强人才培训。 | 2015年12月 |
| 11 | 双牌县 | 阳明山自然保护区环境监管能力建设 | 新建自然保护区环境监测站、监察大队、固废管理站，环境保护用房建设3000平方，监测、监察仪器设备配备、野外巡护设备、固废监管设备及相关设施的建设。 | 2015年12月 |
| 12 | 道县 | 道县环境监察和应急能力建设项目 | 道县环境监察大队和道县环境应急管理中心分别建成为具备法人资格并经当地编委发文批准正式挂牌的独立机构；申请建设资金100万元；申请配备执法车辆4台及车载GPS卫星定位仪、车载样品保存设备2套、摄像机2部、照相机4部、录音设备2台、影像设备1套、水质快速测定仪1部、酸度计3部、溶解氧仪2部、烟气黑度仪2部、烟气污染物快速测定仪2部、粉尘快速测定仪2部、标准采样设备2套、声级计4部、放射性个人剂量报警仪2台、固定电话1部、移动通信2部、传真机1部、台式计算机13台、打印机1台、笔记本电脑2台、污染源自动监控系统服务器1台套、应急车辆及车载通讯办公设备1台套、应急防护设备3套、应急取证设备1套。 | 2015年12月 |
| 13 | 道县 | 道县环境监测站标准化建设 | 基本仪器设备购置、应急监测仪器购置、实验室建设。 | 2014年12月 |
| 14 | 江永县 | 环境监测执法业务用房建设项目 | 于江永县潇浦镇永香路与谢沐路交汇处拟建一栋占地面积550㎡、建筑面积3000㎡的监测业务用房。 | 2014年12月 |
| 15 | 江永县 | 环境监测能力建设项目 | 队伍建设；经费保障；监测设备配置建设：监测交通工具、监测设备、办公会议等。 | 2014年12月 |
| 16 | 江永县 | 环境监察能力建设项目 | 队伍建设；经费保障；监察设备配置建设：交通工具、执法取证设备、办公设备、通讯设备等。 | 2014年12月 |
| 17 | 宁远县 | 环境监测、监察能力建设 | 环境监测、监察执法楼，监测仪器配置，环境监察应急能力设备配置 | 2014年12月 |
| 18 | 蓝山县 | 集中式饮用水源在线监测系统建设项目 | 在县城饮用水水源地建设在线监测系统建设 | 2014年12月 |
| 19 | 蓝山县 | 环境监测站达标建设项目 | 业务用房、环境监测设备、车辆、人员 | 2014年12月 |
| 20 | 蓝山县 | 环境应急能力达标建设项目 | 业务用房、环境应急设备、车辆、人员、物质贮备 | 2014年12月 |
| 21 | 新田县 | 新田县水质自动监测站 | 在新田县饮用水源地金陵水库和新田河饮用水源地各建设水质自动监测站。 | 2015年12月 |
| 22 | 新田县 | 新田县环境监测站和环境监察能力建设 | 新建设环境监测和环境监察大楼，按国家县级环境监测站和环境监察要求配置环境监测仪器和环境监察设备。 | 2015年12月 |
| 23 | 江华瑶族自治县 | 环境监察能力建设项目 | 业务用房及交通工具、取证设备、通讯设备、办公设备 | 2015年12月 |
| 24 | 江华瑶族自治县 | 环境监测能力建设项目 | 监测仪器设备及监测科技楼 | 2015年12月 |
| 25 | 江华瑶族自治县 | 环境执法能力建设项目 | 数字环保工程、环境信息资源应用平台、环境事故应急处置中心及建设环保执法大楼 | 2015年12月 |
| 26 | 凤凰园经济开发区 | 凤凰园经济开发区环境监察大队环境监察能力建设 | 业务用房维修、基本硬件装备需要配置 | 2015年12月 |
| 27 | 永州市回龙圩管理区 | 回龙圩管理区环保监管业务用房工程 | 本项目占地面积6650m²，新建业务用房建筑面积2130 M²及附属设施 | 2015年12月 |
| 28 | 永州市回龙圩管理区 | 回龙圩管理区环境监测能力标准化建设项目 | 配置环境监测仪器设备达到县级环境监测站标准化建设标准 | 2015年12月 |
| 29 | 永州市回龙圩管理区 | 回龙圩管理区环境监察能力标准化建设项目 | 配置环境监察仪器设备达到县级环境监察大队标准化建设标准 | 2015年12月 |
| 30 | 永州市回龙圩管理区 | 回龙圩管理区环境应急能力标准化建设项目 | 配置环境应急仪器设备达到县级环境应急中心标准化建设标准 | 2015年12月 |
| 31 | 永州市回龙圩管理区 | 回龙圩管理区农业面源环境监管能力建标准化设项目 | 配置农业面源环境监管基本仪器设备，达到县级环境农业面源环境监管标准化建设标准 | 2015年12月 |